附件4

编号：

云南省林业和草原科技推广示范

资金项目合同

项目名称：××县核桃初加工机械一体化技术示范与推广

委  托 单 位（甲方）：云南省林业和草原技术推广总站

项目保证单位（乙方）：××州市林业和草原局

承担单位（丙方）：××县林业和草原局

起止年限：2019年12月-2020年12月

签订日期：2020年3月   日

云南省林业和草原局制

一、推广项目承担单位及实施地林业生产建设的基本情况、特点 （一）项目承担单位、合作单位和技术支撑单位的基本情况 1.承担单位基本情况 （县林草局填写） 项目合作单位基本情况（企业或合作社） （县林草局填写） （二）项目实施县核桃加工机械化应用生产建设的基本情况、特点 （县林草局填写）

二、推广项目来源，要求完成的技术水平 《云南省核桃初加工机械一体化技术示范与推广项目》，按照“省、州（市）、县（市、区）三级林草部门补助一点，龙头企业和合作社承担一点”的原则，筹措项目资金，省林业和草原局整合云南省级财政资金900万元，用于核桃初加工机械一体化试点示范建设；州（市）、县（市、区）两级林草部门通过调整涉林项目资金扶持项目建设；经营主体自筹部分建设资金，建成一批带动作用好的核桃初加工机械一体化试点。 1.推广项目来源 根据省林科院科技成果“云南核桃全产业链关键技术创新与应用”、推广总站科技成果“泡核桃品种资源创新及提质增效技术研究与示范”（云科奖鉴字〔2015〕055号），及相关的技术标准《地理标志产品 大姚核桃》《昌宁核桃生产技术标准》《核桃技术标准体系》等。 2.项目完成的技术水平 项目完成的技术水平：技术先进，生产效率高，生态环保。 项目的实施对核桃产品的品质及加工技术要求指标量化，设备的选型要以项目实施方案技术指标为准，做到加工产品高品质，生产过程生态环保特点。

三、项目实施的主要技术、实施地点、规模及进度安排 （一）主要技术 各县按实施方案填写，核桃机械选型设备的生产主要技术要求指标。 （二）实施地点 各县填写。 （三）规模及设备配套技术 各县按实施的规模及现有设备配套技术填写。 新增设备清单 序号 设备名称 型号 数量（台） 单价（元） 金额（元） （四）组织进度安排 1、设备选型组织进度 设备选型应在项目实施方案编制时完成，即2020/3/12前完成；若在项目设备采购时出现选型配套技术差异问题，可以及时书面上报调整，以实现生产设备最优配型。 2、设备采购组织进度 设备采购以项目实施方案选型为准组织采购，必须在4月30日前完成采购合同签订；5月30日前设备到厂。 3、设备安装调试组织进度 设备安装调试要在7月30日前完成试车，全生产线检测运行。 4、设备生产运行组织进度 设备生产运行要做好充分设备应急抢修准备，保障全生产线的正常运行，以达到生产线设备安全、稳定的运行要求。

四、预期达到的经济技术指标和经济效益、社会效益 （一）预期达到的经济技术指标 （项目承担单位填写） 经济效益 （项目承担单位填写） （三）社会效益 （项目承担单位填写）

五、所需经费按主要项目分列开支预算

| 项 目 | 金额 （万元） | 其 中 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家资金 | 配套资金 |  |
| 国家补助 |  |  |  |  |
| 州市补助 |  |  |  |  |
| 县级补助 |  |  |  |  |
| 企业配套 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |

配套资金包括：地方经费、单位自筹、银行贷款等

六、经费拨付和管理

为高效完成《云南省核桃初加工机械一体化技术示范与推广》项目各项任务，加快项目进度和资金支付进度。严格依照国家财政项目经费管理要求，根据“项目合同”和“各县项目实施方案”，甲方一次性拨付给乙方60.00万元整，用于项目设备采购。乙方应严格按照“各县项目实施方案”内容实施。

承担单位（丙方）账号信息如下：

单位名称：

开户行及支行：

账号：

地址：

项目经费应根据本协议及各县实施方案内容使用经费，严格专款、专账、专用进行核算，定期开展资金使用情况总结，乙方应在半年内完成设备选型和采购工作，及时向甲方提供资金使用情况。

- 核桃初加工机械一体化项目负责人及主要参加人员

| 姓名 | 单位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 职称职务 | 责任分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

签订合同各方：

委托单位（甲方）：云南省林业和草原技术推广总站

负责人：

（公章）

年   月   日

保证单位（乙方）：       州市林业和草原局

负责人：

项目负责人：            联系电话：

（公章）

年   月   日

承担单位（丙方）：     县林业和草原局

负责人：

项目负责人：            联系电话：

（公章）

年   月   日

共  同  条  款

1、在推广过程中，丙方要建立健全技术档案，记载和积累技术资料。

2、丙方必须按合同规定内容，于每年年底以前将全年执行合同的情况向甲、乙方提交年度总结报告及经费决算报表。

3、推广项目完成后，丙方必须向甲、乙方提交推广情况总报告及推广经费使用情况报告。

4、丙方因故撤销合同，或并非因不可抗拒的客观原因而因主观原因(如挪用推广经费、违法渎职等)致无法执行合同时，应全部退还推广经费，如由于主观原因合同规定的原进度拖延或推广规模扩大等所发生的额外经费，由丙方负责。

5、乙方应协调合同执行过程中出现的问题，并监督保证合同的执行。

6、本合同文本一式六份，分存甲方两份，乙方两份，丙方两份。

7、本合同一经签定，甲、乙、丙三方均负合同的经济和法律责任。

8、本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。